Ingeniería de Software

Club Manager Escolar (CME)

Bitácora

Equipo: Los Tilines
Área del proyecto: Administración / Gestión
Sprint: 3
Periodo: 07 - 22 abril 2026

Objetivo del sprint:

Desarrollar módulos funcionales del sistema, mejorar la interfaz visual, implementar conexión con base de datos y mantener un control de versiones ordenado del proyecto.

Objetivo aplicado al proyecto:

En este sprint se trabajó en funciones clave del sistema Club Manager Escolar, como el acceso de usuarios, administración de alumnos, visualización de clubes, diseño de interfaz y actualización del repositorio con buenas prácticas de desarrollo.

Roles y responsables:

- Coordinador: Diego Hans Galván Saldaña

- Analista: Arturo Bandian Vielma Lopez

- Desarrollador: Luis Alejandro Viesca Hinojoza

- Diseñador: Oliver Molina Saavedra

- Tester QA: Bryan Martínez González Luis

Actividades realizadas:

- Instalación de herramientas de trabajo y servidor local (XAMPP / Visual Studio Code).

- Creación de subrama feature-qa dentro de la rama desarrollo.

- Creación de carpetas necesarias dentro de la rama desarrollo.

- Desarrollo de lógica de acceso y conexión del sistema.

- Configuración del string de conexión y pruebas de conectividad (MySQL / SQL Server).

- Elaboración de criterios de evaluación por parte del analista.

- Elaboración del archivo test_report.md y commits correspondientes con Pull Request.

Avances por fecha:

- 07/04/2026 – Vista Detallada de Clubes:
Creación de tarjetas interactivas en vista_clubes.php con despliegue de listas de alumnos (matrícula y carrera).

- 08/04/2026 – Conexión y Login:
Desarrollo de conexion.php y validación de sesiones para Administrador y Alumno.

- 13/04/2026 – Implementación CRUD:
Programación de funciones para Registrar, Editar y Eliminar alumnos desde el panel de administración.

- 15/04/2026 – Rediseño UI (Dark Mode):
Aplicación de estilos CSS en negro y rojo institucional. Integración del logo del Tec y limpieza visual de emojis.

- 20/04/2026 – Inicio del diseño de interfaz:
Se realizó el diseño inicial de la pantalla principal del sistema, definiendo los roles de usuario (Alumno y Administrador), navegación principal y elementos visuales base.

- 20/04/2026 – Debugging y Sintaxis:
Corrección de error de parseo (llaves de cierre) en ciclos PHP y optimización de consultas SQL.

- 21/04/2026 – Desarrollo de vista de clubes:
Se implementó la sección de visualización de clubes mediante tarjetas con información del club, maestro encargado y cantidad de alumnos registrados.

- 21/04/2026 – Diseño del flujo de navegación:
Se trabajó en la estructura de navegación del sistema web, definiendo el recorrido del usuario entre módulos. Diseño elaborado en la aplicación MIRO.

- 22/04/2026 – Control de Versiones:
Carga de archivos al repositorio de GitHub siguiendo estándar Conventional Commits y creación de Pull Request.

Acuerdos del equipo:

- Mantener actualizado el repositorio con avances constantes.

- Aplicar buenas prácticas de versionamiento mediante ramas y Pull Requests.

- Resolver tareas atrasadas sin afectar el flujo general del proyecto.

- Mantener una interfaz clara, profesional y funcional.

Dudas y riesgos detectados:

- Posibles errores en conexión o sesiones de usuario.

- Conflictos entre ramas al realizar merges.

- Fallos de sintaxis en PHP durante integración de módulos.

- Ajustes futuros en diseño o requerimientos del sistema.

Reflexión del equipo:

Durante este sprint se lograron avances importantes en el sistema, implementando funciones principales como login, administración de alumnos, visualización de clubes y mejoras visuales. También se avanzó en la experiencia de usuario mediante diseño de interfaz y flujo de navegación. Además, se mantuvo un control adecuado del repositorio y corrección de errores.

Evidencias:

- Repositorio del proyecto en GitHub.

https://github.com/bandianvielma23isc-stack/school-proyect-.git

- Archivo test_report.md.

- Pull Requests realizados.

Diseño de navegación en MIRO.

https://miro.com/app/board/uXjVHdiWyY4=/?share_link_id=895388016714

- Capturas del sistema funcionando localmente en XAMPP.

- Código actualizado en rama de desarrollo.